## Slide 1: 2dgp_2차 발표
2012180053 김홍주

## Slide 2: Game concept
PacMan을 모작한 아케이드 게임으로써,
각 스테이지 별로 맵에 있는 적을 피해서 링을 획득하고 스코어를 올리는 게임입니다

## Slide 3
내용
케릭터
기술
맵
적 AI
난이도
게임기능
사운드
범위
↑↓←→(상하좌우) 4방향으로 키보드 입력
스테이지 4개(Stage1 완료 -> Stage2 완료->Stage3 완료->Stage4)
적 3마리 구현( 적1 : 좌,우 움직이면서 해당범위에 사용자 발견시 속도증가 ,적2: 상,하 움직이면서 해당범위 사용자 발견시 속도증가, 적3: 마지막 남은 동전을 지키기위해 주변을 배회함)
Stage1~4 순차적으로 적 Ai 가 사용자를 찾는 범위가 넓어짐
3번의 기회가 있는데 적에게 닿으면 1번씩 감소
맵에 위치한 코인에 충돌시 골드 증가
맵에 위치한 코인을 모두 획득했을시 다음 스테이지 이동
코인에 충돌시 소리, 스테이지 완료시 소리, 적이랑 사용자 충돌시 소리

## Slide 4
개발 계획
1주차
2주차
3주차
4주차
5주차
6주차
7주차
8주차
수집, 좌표처리
시작화면 및 아군 오브젝트
키보드 방향 동작
적군 오브젝트
코인 좌표에 맞게 생성 및 일시정지 메뉴
사용자와 적, 코인 충돌처리
사용자 및 적군 최종
및 밸런스 조절
마무리
리소스 수집 및 캔버스 위에 사용자, 적, 코인 생성을 위한 리스트 생성(100%)
게임 시작 시 시작 화면 구현 및 아군 해당 좌표에 생성 (100%)
상, 하, 좌, 우 키를 입력 받을시 움직임 처리 ( 100%)
적을 각 스테이지마다 좌표에 맞게 배치( 25% <1Stage>)
코인을 각 스테이지 좌표에 맞게 생성 및 메뉴구현(일시정지)
(코인을 각 스테이지에 맞게 생성 0%, 메뉴구현(일시정지)100%)
사용자와 적, 사용자와 코인 충돌처리
사용자와 적군 각 스테이지 별로 맞춰놓고 그에따라 밸런스 조절
최종 점검 및 릴리즈